

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССТРАШНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 10.03.2023 года № 6**

ст-ца Бесстрашная

**О подготовке жилищно-коммунального комплекса**

**и объектов социальной сферы Бесстрашненского сельского поселения**

**к осенне-зимнему периоду**

Во исполнение постановления администрации муниципального образования Отрадненский район от 01 марта 2023 года № 115 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Отрадненский район к осенне-зимнему периоду» и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Бесстрашненского сельского поселения к устойчивой работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке Бесстрашненского сельского поселения к началу осенне-зимнего периода 2023-2024 годов (приложение №1).

2. Руководителям организаций и учреждений, должностным и ответственным лицам администрации сельского поселения:

1) всесторонне проанализировать итоги работы жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в осенне-зимний период 2023-2024 годов, разработать конкретные мероприятия по подготовке к зиме в новом году с учетом устранения выявленных недостатков до 1 сентября 2023 года;

2) обеспечить своевременную и в полном объеме оплату за коммунальные услуги, представляемые муниципальным организациям бюджетной сферы;

3) обеспечить целевое использование средств, предназначенных для выполнения работ по подготовке к зиме объектов жизнеобеспечения и социальной сферы;

4) принять организационные меры по обеспечению текущих платежей за использованную электроэнергию;

5) принять меры к своевременному и полному финансированию работ по подготовке к осенне-зимнему периоду муниципальных объектов образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры;

6) организовать создания на предприятиях жизнеобеспечения аварийного запаса материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и принимать необходимые меры по его восполнению;

7) обеспечить создание не сжигаемых запасов твердого топлива в объеме, не менее месячного потребления для муниципальных отопительных котельных;

8) организовать работу по доставке дров и угля (Котлова) гражданам, проживающим на территории сельского поселения и имеющих право на меры социальной поддержки;

9) организовать подготовку к отопительному периоду жилых домов, водоснабжающих, тепло, электороэнергетических и других коммунальных объектов независимо от форм собственности;

10) организовать разъяснительную работу среди населения о необходимости установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов, а также утепления оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах в целях энергосбережения согласно требованиям установленным Федеральным законодательством от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».;

11) завершить до 23 сентября 2023 года подготовку мероприятий всех объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы независимо от формы собственности в поселении к эксплуатации в осенне - зимний период

2023-2024 годов.

3. Специалисту администрации по земельным вопросам администрации, ответственной по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Котловой)представить до 24 сентября 2023 года в межведомственную комиссию паспорта готовности сельского поселения к работе в предстоящий осенне-зимний период согласно приложения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Бесстрашненского сельского

поселения Отрадненского района А. В. Рязанцев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проект подготовлен и внесен:

специалист по земельным вопросам

администрации Бесстрашненского сельского

поселения, ответственная по вопросам ГО и ЧС ПБ З. И. Котлова

ПРИЛОЖЕНИЕ№2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Бесстрашненского сельского поселения

Отрадненского района

от 10.03.2023 года № 6

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(глава сельского поселения)

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

ПАСПОРТ

Готовности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| №  п/п | Показатель | Единица измерения | Задание (план) | Факт | Оценка % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Жилищный фонд - всего | ед. |  | | |
|  |  | тыс.м |  | | |
|  | в том числе МКД с ЦО | ед. тыс. м2 |  | | |
| 2. | Котельные - всего | ед. |  | | |
|  | в том числе муниципальные | ед. |  | | |
| 3. | Тепловые сети (в двухтрубном ис- |  |  | | |
|  | числении) - всего | км |  | | |
|  | в том числе муниципальные | км |  | | |
| 4. | Центральные тепловые пункты- |  |  | | |
|  | всего | ед. |  | | |
|  | в том числе муниципальные | ед. |  | | |
| 5. | Газопроводы | км |  | | |
| 6. | Готовность к работе: |  |  | | |
|  | сети водопровода | км |  | | |
|  | водопроводные насосные станции | ед. |  | | |
|  | водозаборные сооружения | ед/тм3/сут. |  | | |
|  | сети канализации | км |  | | |
|  | очистные сооружения | ед/тм3/сут. |  | | |
| 7. | Песко-соляная смесь | тонн |  | | |
| 8. | Специальная уборочная техника | ед. |  | | |
| 9. | Капитальный ремонт дорог и тро­туаров | тыс.м2 |  | | |
| 10. | Капитальный ремонт жилищного | ед./тыс.м2 |  | | |
|  | фонда | тыс. руб. |  | | |
| 11. | Воздушные линии 0,4-10 кВ. | км |  | | |
| 12. | Трансформаторные подстанции и распределительные пункты | шт. |  | | |
| 13. | Ремонт и замена котлов | ед. |  | | |
| 14. | Ремонт и замена тепловых сетей | км/км |  | | |
| 15. | Ремонт и замена водопроводных и |  |  | | |
|  | канализационных сетей | км/км |  | | |
| 16. | Замена голого провода и опор ВЛ | км/шт. |  | | |
| 17. | Ремонт силовых трансформаторов | ед. |  | | |
| 18. | Обрезка ветвей деревьев в зоне |  |  | | |
|  | линий электропередач | км |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. Укомплектованность аварийного | | **%** |  | | |
| запаса материально-технических  ресурсов  20. Автономные дизельные электро- станции  21. Мостовые сооружения | | ед.  ед. |  | | |
| 22. Заготовка топлива для котельных: | |  |  | | |
| уголь  жидкое топливо: | | тонн |  | | |
| мазут печное | | тонн тонн |  | | |
| дрова  23. Заготовка топлива населением | | м3 |  | | |
| уголь  дрова  24. Резервные топливные хозяйства | | тонн  м3  ед. |  | | |
| суммарная вместимость заготовлено | | тонн тонн | ***i*** | | |
|  | | | | | |

Специалист по земельным вопросам

администрации Бесстрашненского сельского

поселения З. И. Котлова

Примечания:

1. К паспорту готовности прилагается пояснительная записка.

2. В пункте 1 указываются многоквартирные жилые дома на территории муниципального образования.

3. В пункте 2 указываются котельные, предназначенные для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от ведомственной принадлежности.

4. В пункте 22 указываются потребность на сезон и фактические запасы топлива для муниципальных отопительных котельных (ЖКХ, социальной сферы)

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ№1  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Бесстрашненского сельского поселения  Отрадненского района  от 10.03.2023 года № 6 |

Комплексный план по подготовке объектов жизнеобеспечения

к отопительному сезону 2023-2024 годов по Бесстрашненскому сельскому поселению

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | кол-во | Необходимо денежных средств всего, руб. | в том числе, руб. | | | | Дата окончания | Ответственный |
| местного бюджета | краевого бюджета | средств предприятия | дефицит |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Завоз угля для:  - населения | тонн | 0 |  |  | - | - | - | 01.09.2023. | Специалист администрации  З. И. Котлова |
| 2. | Завоз твердого топлива для объектов соц. сферы:  сельский клуб  администрация | куб. м.  куб. м. | 10,0  10,0 | самозаготовка  самозаготовка | -  - | -  - | -  - | -  - | 01.09.2023г.  01.09.2023г. | Директор МБУК СКО Бесстрашненского сельского поселения А.В. Сметанникова  Специалист администрации  З. И. Котлова |
| 3. | Завоз дров для:  - населения | куб. м. | 297 |  |  | - | - | - | 01.09.2023г. | Специалист администрации  З. И. Котлова |

Специалист по земельным вопросам администрации Бесстрашненского сельского

поселения З. И. Котлова